附錄：問卷設計

各位受訪的專家學者您好：

這是一份關於「捷運中正機場線」風險分析與衡量的問卷，目的在於了解並衡量捷運中正機場線的相關風險；本問卷分兩階段分別衡量「土地取得延遲」及政府政策改變導致「運量減少」」之風險。第一階段為語意風險程度的衡量，第二階段則為對本案例風險程度的語意評估。

您的意見對本研究相當重要，希望您能撥冗填答並賜予本研究寶貴意見，謝謝您的協助。

敬祝

身體健康，萬事如意！

國立交通大學交通運輸研究所

指導老師：馮正民    教授

研究生：鍾啟椿    敬上

單元一    中正機場捷運線之規劃背景

中正機場捷運線依設計的準則不同而有不同的設計路線，本研究以機場－塔城街方案為研究案例，進行相關風險之衡量。以下為此路線運量預測及沿線設站情形、經過路線、需取得用地大小等基本資料。

A、目標年每日平均運量預測

以每10年為目標年之每日運量預測，經整理如下表：

| 目標年 | 2003年 | 2013年 | 2023年 | 2033年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預測旅次（人/天） | 19,572人 | 53,776人 | 79,128人 | 102,492人 |

B、沿線設站情形

共設有11站，由中正機場至塔城街口沿途經南崁、林口等地，依序為中正機場第二航站、中正機場第一航站、南崁站、後壁厝站、山腳站、林口一站、林口二站、新五站、思源站、福音站、塔城街總站，設站情形如下頁附圖。

C、所需取得用地情形

本捷運路線全長共31.6公里，以中正機場二期航站地下二層為起始站，經林口後沿鄭州路南側到塔城街總站。絕大部分路線依現有道路或河溝劃設，其中新市鎮開發所需的用地不在考慮之列，預定於87年開始辦理都市計畫變更，88年展開土地取得作業，需請政府徵收或協調取得的用地情形如下:

| 權屬 |  |  | B0-B4 | B4-B7 | B7-B10 | 權屬合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 有 | 道 路 | 中山高速公路 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 |
|  |  | 台一丁省道 | 0 | 0 | 4.25 | 4.25 |
|  |  | 台四號省道 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 |
|  |  | 107甲縣道 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 108縣道 | 1.4 | 3.3 | 0 | 4.7 |
|  |  | 北桃2-1鄉道 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 |
|  |  | 鄭州路 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 |
|  |  | 鄉道 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 |
|  | 河 道 圳 溝 | 淡水河 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 |
|  |  | 南崁溪 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |
|  |  | 赤塗公溪 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 |
|  |  | 二重疏洪道 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 |
|  |  | 塭子圳 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 |
|  | 中正機場（地下層） |  | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 私有 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 路段合計 |  |  | 6.9 | 17.9 | 8.8 | 33.6 |

單元二    填表說明

第一階段    語意風險程度的構建：

本階段的目的在於構建土地取得「延遲次數」、「每次延遲可能年數」及「運量不足程度」之語意風險程度函數。將各風險的語意程度分成五等級，請您填答各等級語意範圍的上、下界值。

以土地徵收延遲每次可能延遲年數為例，將語意變數分為很短、短、普通、長、很長五等級，若您認為0~1年為很短、1~3年為短、2~4年為普通、3~5年為長、5~6年為很長，則（0,1）、（1,3）、（2,4）、（3,5）、（5,6）分別為很短、短、普通、長、很長五等級的上、下界值，則將其依序填入表中。

請注意各語意尺度順序的合理性，請勿有倒序的作答，如認為（2,4）為長而（4,5）為短的不合理情形發生，如此將會成為無效問卷。填表範例如下：

| 語意程度 上、下界值〔年〕 | 很短 A1 | 短 A2 | 普通 A3 | 長 A4 | 很長 A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （上界值，下界值） | （0,1） | （1,3） | （2,4） | （3,5） | （5,6） |

註:短(1,3)及普通(2,4)可以重疊

第二階段    本案例風險程度的語意評估

本階段的目的在於了解各專家對捷運中正機場線土地取得延遲情形以及因政府政策改變造成運量不足情形的看法，並藉以衡量其風險大小。

各專家就第一階段的語意等級並配合對中正機場捷運線規劃背景（見單元一）的了解予以作答。以土地取得延遲每次可能延遲年數為例，將語意變數分為很短、短、普通、長、很長五等級，若您認為本案例土地取得延遲每次延遲年數為短，則勾選表中「短」這個語意尺度（請勿重複勾選）。填表範例如下：

| 語意尺度 | 很短 | 短 | 普通 | 長 | 很長 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 選擇等級 |  | ˇ |  |  |  |

單元三    問題部分

A.用地取得每次延遲情形

對您而言，您認為一般交通建設計劃用地取得發生延遲時，每次延遲年數為很短、短、普通、長、很長的「年數」範圍分別為多少，舉例如下：

| 語意程度 上、下界值〔年〕 | 很短 A1 | 短 A2 | 普通 A3 | 長 A4 | 很長 A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （上界值，下界值） | （0年,0.5年） | （0.5,2） | （1,3） | （3,4） | （4,6） |

並請就您主觀判斷依序填入下表：

| 語意程度 上、下界值〔年〕 | 很短 A1 | 短 A2 | 普通 A3 | 長 A4 | 很長 A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （上界值，下界值） | （ , ） | （ , ） | （ , ） | （ , ） | （ , ） |

就您對中正機場捷運線規劃背景中各需取得土地情形（見單元一）的綜合了解，您認為本案例在用地取得發生延遲時，每次延遲年數的程度為何，請勾選於下表？

| 語意尺度 | 很短 | 短 | 普通 | 長 | 很長 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 選擇等級 |  |  |  |  |  |

B.用地取得延遲次數

對您而言，您認為一般交通建設計劃用地取得發生延遲時，延遲次數為很少、少、普通、多、很多的「次數」範圍分別為多少，舉例如下：

| 語意程度 上、下界值〔次〕 | 很少 A1 | 少 A2 | 普通 A3 | 多 A4 | 很多 A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （上界值，下界值） | （0次,2次） | （2,4） | （3,7） | （6,8） | （8,11） |

並請就您主觀判斷依序填入下表：

| 語意程度 上、下界值〔次〕 | 很少 A1 | 少 A2 | 普通 A3 | 多 A4 | 很多 A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （上界值，下界值） | （ , ） | （ , ） | （ , ） | （ , ） | （ , ） |

就您對中正機場捷運線規劃背景中各需取得土地情形（見單元一）的綜合了解，您認為本案例在用地取得發生延遲時，可能延遲次數的程度為何，請勾選於下表？

| 語意尺度 | 很少 | 少 | 普通 | 多 | 很多 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 選擇等級 |  |  |  |  |  |

C.運量不足風險

對您而言，您認為一中運量（每日旅次約為70000人）的捷運路線，若因某些因素可能使得運量減少，則每天可能減少程度為很小、小、普通、大、很大的範圍分別為何？如若認為減少500至1000人為減少很小，則將（500,1000）填入「很小」語意變數的欄位，舉例如下：

| 語意程度 上、下界值〔人〕 | 很小 A1 | 小 A2 | 普通 A3 | 大 A4 | 很大 A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （上界值，下界值） | （500人,1000人） | （1000,3000） | （2500,9000） | （8000,12000） | （10000,30000） |

並請就您主觀判斷依序填入下表：

| 語意程度 上、下界值〔人〕 | 很小 A1 | 小 A2 | 普通 A3 | 大 A4 | 很大 A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （上界值，下界值） | （ , ） | （ , ） | （ , ） | （ , ） | （ , ） |

參照單元一對中正捷運線運量的預測;由於此預測並未考慮一些可能導致運量減少政策發生的影響，故本題在於了解若發生一些假設性的政策，可能對此捷運線運量減少的影響大小。

一、中正機場加設國內航線

若在營運時期，中正機場增設國內航線加強國內轉運，則勢必影響前往台北或松山機場轉運之旅次，而造成中正捷運線旅次的流失。

請問此政策發生之可能性大小？□大   □中   □小

若可能發生，請問此政策對中正捷運線運量減少影響的大小為何？

| 語意尺度 | 很小 | 小 | 普通 | 大 | 很大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 選擇等級 |  |  |  |  |  |

二、松山機場增設國外航線

若在營運時期，松山機場擴建增設為國際機場，會使得原本欲搭乘捷運往中正機場出國的旅次減少，而造成中正捷運線旅次的流失。

請問此政策發生之可能性大小？□大   □中   □小

若可能發生，請問此政策對中正捷運線運量減少影響的大小為何？

| 語意尺度 | 很小 | 小 | 普通 | 大 | 很大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 選擇等級 |  |  |  |  |  |

三、中正機場增設國內航線且松山機場增設國外航線

若在營運時期，中正機場增設國內航線且松山機場增設國外航線，則會使得原本欲自台北至中正機場搭乘國外線的旅次和欲自中正機場至松山機場南下高雄、台南等地的旅次減少。

請問此政策發生之可能性大小？□大   □中   □小

若可能發生，此政策對中正捷運線運量減少影響的大小為何？

| 語意尺度 | 很小 | 小 | 普通 | 大 | 很大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 選擇等級 |  |  |  |  |  |

四、其他可能政策

除了以上所列之三項政策外，是否可能會有其他政策會對中正捷運線的運量產生負面影響，使得其旅次需求降低呢？

使中正捷運線運量降低之政策：

請問此政策發生之可能性大小？□大   □中   □小

請問此政策對中正捷運線運量減少影響的大小為何？

| 語意尺度 | 很小 | 小 | 普通 | 大 | 很大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 選擇等級 |  |  |  |  |  |

您對本問卷的寶貴意見：

您的基本資料

- 工作單位：□公   □教

- 若為公家單位:□土地徵收單位       年資__﹍___年

□規劃營運單位       年資__﹍___年

非常謝謝您的幫忙

作者簡歷

姓名：鍾啟椿

籍貫：臺灣省苗栗縣

生日：民國62年05月21日

住址：苗栗縣大湖鄉靜湖村上坪7鄰32之2號

電話：（037）992411

學歷： 74年6月苗栗縣立大湖國民小學畢業

77年6月苗栗縣立大湖國民中學畢業

80年6月台中私立衛道高級中學畢業

84年6月國立成功大學交通管理科學系畢業

86年6月國立交通大學交通運輸研究所畢業