第四章 市區道路建設與補助現況分析

由前節中可知，補助屬於上級政府對於下級政府之財政調整制度，我國以往採取中央、省、地方之三級政府制，因此有關地方之補助事項多由省府來負責，以省府之預算來支應。其補助方式相當複雜，包括以統籌稅之方式進行補助，或各業務單位依政事別編列預算對下級政府進行補助，或以指定用途稅之收入而進行補助，或下級政府將上級政府委辦支出列為補助收入，以及針對個別事件而動用特別預算產生之補助等，不一而足。其中，市區道路建設之補助方式即屬於前述以政事別編列預算之方式，由台灣省政府住都處編列預算，對台灣省二十一縣市進行補助。然而，在八十七年十二月二十一日施行『臺灣省政府功能業務與組織調整暫行條例』之後，我國政府將精簡成中央、地方之二級政府制，如此一來，以往之補助方式勢必做一調整。本章先就以往之補助方式做一說明以對市區道路之補助現況有一充分之瞭解，以利於後續補助方法之研擬。

4.1地方政府興建市區道路之途徑

以往地方政府興闢市區道路之途徑，主要有下列四項：台灣省政府年度預算闢建、專案及代辦市區道路工程、生活圈道路系統建設計畫及公共設施用地興闢建設計畫，以下先就其辦理方式做一介紹。

4.1.1台灣省政府年度預算闢建

此種辦理方式即為最早之補助方式，係由各鄉、鎮、市公所於新年度開始前十個月，依其交通需求或都市發展需要及公所之財政能力，擬定改善計畫呈報縣政府，經核轉台灣省住都處。然而各地方呈報之市區道路改善計畫往往遠超過省政府預算辦理能力範圍內，因此，該處將選派評估人員，於預算能力範圍內，視呈報改善計畫之優先順序，以及計畫之可行性等，核定辦理該項建設計畫。於核定計畫後，將預算送交省議會預算委員會審查，審查通過者則得以辦理。工程經費之負擔原則：民國七十二年以前，道路用地及拆遷補償費均由縣市政府及鄉、鎮、市公所以年度預算負擔，或向省建設基金貸款，再分年攤還，或經由征收工程受益費挹注預算之不足。而道路改善工程費用原則上由省政府與地方政府預算配合負擔。民國七十二年以後，由於道路用地及拆遷補償費用日漸龐大，省府顧及鄉、鎮、市公所負擔太重，因此道路建設之工程費用改由省府全額負擔。然近年來由於省府之財政負擔亦日漸，且工程受益費由於地方民意抗爭，使得征收工程受益費的預算無法於地方議會中通過，近年來各縣市之工程受益費多已停止徵收，使得市區道路工程之興建經費需完全仰賴中央與省府之預算。

4.1.2專案及代辦市區道路工程

此種辦理方式，以特定之專案或代辦之方式來辦理市區道路建設之闢建，其中，代辦工程並不以市區道路之興闢為主要之目的，而是將市區道路之興闢視為其主要工程之附屬工程建設。專案市區道路工程包括：中央預算補助健全都市發展都市計畫區交通瓶頸地段道路改善工程、新市鎮開發計畫道路工程以及高速公路交流道聯絡道路工程等；而代辦市區道路工程則主要有市區重劃地區之道路新闢或拓寬工程，或是配合某特定區之開發而闢建之道路。此種興闢途徑，其經費較不穩定，通常多屬於較短期之計畫，且工程規模較小，所辦理之預算也較少。

4.1.3生活圈道路系統建設計畫

第三種興闢途徑則為生活圈道路系統建設計畫，此計畫是依照各生活圈之交通需求由中央與省府補助興建以興建道路系統。其中生活圈之劃分源自民國六十三年，行政院經建會將台灣地區的都市位階，依照通勤、購物、教育、娛樂、醫療、文化及經濟活動等分類，將台灣地區劃分為35個地方生活圈，各地方生活圈設有一地方中心都市。然而，由於運輸系統的擴張，經建會於民國七十三年再將原有35個生活圈修訂為18個生活圈。並將都市位階劃分為：台灣地區政治、經濟、社會、文化中心，區域中心，地方中心，一般市鎮，農村集居等五個位階。並且，為達成未來地方生活圈發展之構想，經建會提出二個運輸目標，分別為：生活圈地方中心都市居民，可以在一個小時內抵達區域中心；生活圈內一般市鎮或農村集居地之居民，可以在半個小時內到達地方中心都市。因此，生活圈運輸系統之規劃均以此為主要目標，建設地方之運輸設施。其中，以道路系統作為主要之運輸設施。因此，該項計畫其規劃之時期較為長遠，且將省道、縣道、鄉道等公路系統與市區道路全部納入一併考量。市區道路部分由省政府住都處為主管單位，公路部分則由省政府公路局負責。至於經費補助之項目，包括用地取得到工程經費均為補助之項目，但近年來由於用地取得之費用過高，加以政府預算日漸拮据，使得該項計畫每年僅能補助興建少許道路。

4.1.4公共設施用地使用及建設計畫

第四種興建之途徑為公共設施用地使用及建設計畫，該項建設計畫起源於行政院自七十八至八十二年間推動『加速都市計畫公共設施保留地取得及財務計畫』，徵收台灣省及北高兩市共二十三縣市之各項重要公共設施用地，包括八公尺以上道路、國中、國小、高中職、停車場、廣場以及人口三十萬以上都市之公園等用地，總面積約9,257公頃，其中台灣省8,438公頃，高雄市514.4公頃，台北市304公頃，用地取得經費共5,832億5,700萬元。

然而，為避免所取得之大量公共設施用地荒廢閒置或被非法佔用，內政部於八十年核定實施『都市計畫公共設施用地使用及建設計畫』 (以下簡稱公設地計畫) ，納入國家建設六年計畫辦理，由內政部自八十一年起，逐年編列預算補助省市政府加速完成都市重要公共設施之建設，以加速地方建設。其中又以市區道路工程為主要之補助對象。因此，此計畫與前幾項計畫主要之差異在於其所需之用地均已於前期計畫中取得，而中央及省府之補助經費可以直接做為建設之工程費用及地上物拆遷補償費，使得補助經費可以做更有效的運用，其詳細之補助成果，於後第六章中再做說明。但該計畫之缺點卻也在於各鄉鎮市公所所取得之用地已屬固定，僅能由其中選取效益較高之道路建設計畫先行興闢，無法完全針對都市交通壅塞之處來做一改善。

4.2經費分攤之情形

前兩項由於多由省府與地方負擔，因此，經費分攤之問題較為簡單，所以此處僅以生活圈及公設地做一說明。

4.2.1生活圈計畫之經費分攤比例

生活圈道路系統建設計畫由於包括公路以及市區道路，因此，先將道路工程分類，而不同的類別個有其經費分攤比例，其中市區道路的主要道路，由於為地區的重要幹道，因此，其分攤比例為中央1/2，省府1/4，地方1/4。而次要道路則因其屬，因此中央、省府、地方三者均負擔1/3。其餘道路工程的分攤比例也多屬固定，僅少數縣市因地方財政能力較差而有所不同，如表4-1。此外，此處所補助之經費多以工程費為主，不包括土地取得與地上物拆除之費用。公路部分交由公路局處理，台灣省住都處則僅負責管理市區道路之部分。

表4-1生活圈經費分攤一覽表

| 生活圈名稱 | 市區道路 |  |  |  |  |  |  | 公路系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路網檢討與路線規劃 |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 區域性道路及排水幹道(快速、主要道路) |  |  |  | 聯絡鄉鎮市間幹道及雨水下水道(次要道路) |  |  | 區域性道路及排水幹道(省道) |  |  |  | 聯絡鄉鎮市間幹道及雨水下水道(縣道) |  |  |  | 區域性道路及排水幹道(鄉道) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央 | 省府 | 地方 | 中央 |  | 省府 | 地方 | 中央 | 省府 | 地方 | 中央 |  | 省府 | 地方 | 中央 |  | 省府 | 地方 |  | 中央 | 省 府 | 地 方 |  |
| 台北生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 桃園中壢生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 新竹生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 | 新竹市 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2/3 | 1/3 | 新竹縣 |
| 苗栗生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 台中生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 彰化生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 南投生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 2/3 | 1/3 |  |
| 雲林生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 嘉義生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 | 嘉義市 |
| 新營生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 2/3 | 1/3 | 嘉義縣 |
| 台南生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 高雄生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 屏東生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 2/3 | 1/3 |  |
| 台東生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 花蓮生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 澎湖生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | - | - | - | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 基隆生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |
| 宜蘭生活圈 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 |  | 1/4 | 1/4 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 0 | 1/2 | 1/2 |  |

資料來源：台灣省住都處道路交通組提供

4.2.2公共設施用地建設計畫

公共設施用地建設計畫，其經費之分攤情形為中央政府負擔工程費總數的2/3而地方負擔其餘的1/3，如圖4-1中為例，高雄市所提出之工程建設由中央政府負擔2/3，高雄市負擔其餘的1/3。而台灣省部分則稍有不同，其工程經費仍然是中央負擔2/3，地方自籌1/3，但是台灣省所負責之1/3工程經費可與其下之縣(市)政府，再依省府2/3與地方1/3之比例分攤之。因此，省府總共需負擔工程經費總額的2/9(1/3*2/3)，而省轄市政府則僅需自籌經費之1/9(1/9=1/3*1/3)。至於縣政府部分，則是將必須自籌的總工程款的1/9與鄉鎮市公所再依縣府1/3鄉鎮市公所2/3、縣府1/2鄉鎮市公所1/2或縣府2/3鄉鎮市公所1/3等三種不同的比例分攤之，而分攤比例由縣政府依各鄉鎮市公所之財政能力而不同。以台北縣政府之分攤情形為例，其與各鄉鎮市公所的分攤比例如表4-2。

中央政府 2/3

台灣省政府 2/9=1/3*2/3

台北市政府1/3

省轄市政府1/9=1/3*1/3

縣政府1/27=1/3*1/3*1/3

1/18=1/3*1/3*1/2

2/27=1/3*1/3*2/3

高雄市政府1/3

鄉公所

鎮公所

市公所

此部份補助比例不一可為1/3 ,1/2或2/3

1/3 地方自籌

圖4-1公共設施用地興闢建設計畫之經費分攤比例

表4-2 台北縣政府補助鄉鎮市公共工程經費標準表

| 科目 鄉鎮別 | 本府補助比率 | 鄉鎮市補助比率 |
| --- | --- | --- |
| 板橋市 | 1/3 | 2/3 |
| 樹林鎮 | 1/3 | 2/3 |
| 鶯歌鎮 | 1/3 | 2/3 |
| 三峽鎮 | 2/3 | 1/3 |
| 中和市 | 1/3 | 2/3 |
| 永和市 | 1/3 | 2/3 |
| 土城鄉 | 1/3 | 2/3 |
| 新莊市 | 1/3 | 2/3 |
| 三重市 | 1/3 | 2/3 |
| 蘆洲鄉 | 1/3 | 2/3 |
| 五股鄉 | 1/2 | 1/2 |
| 泰山鄉 | 1/3 | 2/3 |
| 林口鄉 | 1/2 | 1/2 |
| 淡水鎮 | 1/3 | 2/3 |
| 八里鄉 | 2/3 | 1/3 |
| 三芝鄉 | 2/3 | 1/3 |
| 石門鄉 | 2/3 | 1/3 |
| 金山鄉 | 2/3 | 1/3 |
| 萬里鄉 | 2/3 | 1/3 |
| 汐止鎮 | 1/3 | 2/3 |
| 瑞芳鎮 | 2/3 | 1/3 |
| 貢寮鄉 | 2/3 | 1/3 |
| 雙溪鄉 | 2/3 | 1/3 |
| 平溪鄉 | 2/3 | 1/3 |
| 新店市 | 1/3 | 2/3 |
| 深坑鄉 | 2/3 | 1/3 |
| 石碇鄉 | 2/3 | 1/3 |
| 坪林鄉 | 2/3 | 1/3 |
| 烏來鄉 | 2/3 | 1/3 |

資料來源：台北縣政府公報，七十年夏字第十二期

4.3計畫評估準則

市區道路之興闢途徑，不論是由省庫補助興建、或提報生活圈計畫及公設地建設計畫等，其道路建設計畫之補助方式均由地方提出向中央或省府申請補助，而中央與省府經由一定之評估準則與程序以將各項計畫予以評選排序，因此，本節探討各興闢途徑之市區道路評估準則，以了解各評估準則之優劣以供後續構建市區道路建設計畫評估準則之參考。

4.3.1省府補助之公共工程

市區道路工程屬公共工程之一種，由省政府住都處為主管單位，根據訪談之結果，若由省庫所補助興建之市區道路工程，其計畫申請之程序均經由預算評估分析表以評估該項計畫，亦包括市區道路之興闢。關於該表格詳細之格式，附於後附錄四，以下就表格中重要之評估項目列如表4-3。

表4-3臺灣省政府住宅及都市發展處各項公共工程預算評估分析表(部分)

| 所需經費概算 |  |  | 財源分擔(千元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 費別 |  |  |  | 財源 需求 | 合計 |  | 省 (工程款) |  | 縣市 政府 | 鄉鎮 市公所 |  | 工程受益費 |  |  | 其他 |  |
| 工程費 |  |  |  | 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 購地拆遷補償費 | 購地費 |  |  | 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆遷補償費 |  |  | 年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  | 總需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  | 工程效益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高 |  | 中 | 低 | 無 |
| 影響因素項目 |  |  |  |  |  | 完成日期 |  | 說明 |  |  | 評分 |  | 備註 |  |  |  |
| 都市計畫法定程序 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心樁測訂、複驗及分割測量 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 購地拆遷補償費籌措 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 價構或征收用地 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地上物拆遷 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他公共設施之協調配合遷設 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 征收工程受益費之法定程序 |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以前年度辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |

由表4-3中可看出住都處對於市區道路建設之評估項目與評估準則。將此表加以分析，可發現其共分為幾個重要的項目，包括分年之經費需求、經費之分攤情形、工程效益以及影響因素項目等四個項目。其中，又以經費之需求與影響因素兩項目所要求之項目最為詳細，而對於效益之評估僅以四個等級由申請者自行評估，卻未訂定明確之效益評估項目，使得工程效益之評估似乎較為粗糙。此外，其亦考慮了以前年度之辦理情形，但也如其他評估項目一般，未訂定明確之準則項目。對於效益之評估雖然簡略，但卻較為重視其分年的需求與支出項目，其中工程經費之來源對於影響因素項目相當重視，但是對於評分方式或是卻未有詳細的說明，因此，影響因素項目並未受到嚴格之控管，使得設計表格之立意雖佳卻無法確實執行。

4.3.2生活圈道路系統計畫

由於各生活圈所採用之評估準則不盡相同，由於各生活圈之評估方式均大同小異，且礙於本研究之時間、人力有限，在此僅以雲林生活圈道路系統建設計畫中所運用之評估準則以說明之。

表4-4雲林生活圈道路系統建設計畫之評分標準表

| 目標 | 標的 | 準則 種類 | 評估準則 | 評分標準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 促進生活圈發展，達成生活圈劃設之發展構想 | 提高區域中心或地方中心之可及性 | 質化 | 道路建設方案所在的都市階層 | 一般市鎮或農村集居 |  | 地方中心 |  | 區域中心 |
|  | 增進與地方產業觀光遊憩及其他發展據點之聯繫 | 量化 | 建設方案可聯結之工業區、觀光遊憩地點及其他發展據點之個數 | 可聯結之個數 |  |  |  |  |

表4-4雲林生活圈道路系統建設計畫之評分標準表(續)

| 建立便捷的交通運輸系統 | 提昇道路的服務水準(減低目標年道路系統服務水準之惡化程度) | 質化 | 未來目標年該方案未實施，該地區之道路服務水準。 | A、B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 促進生活圈路網整合構想 | 量化 | 建設方案道路功能類別 | 次要道路 | 主要道路 | 鄉鎮連絡道 | 地區中心環狀道路 | 地區聯外道路 |
| 建設計畫之順利執行 | 符合地方民意反映之需求 | 質化 | 地方民意所提方案之優先順序 | 反對 | 普通 | 需要 | 尚佳 | 迫切需要 |
|  | 籌措建設經費及財源配合程度 | 質化 | 用地取得之容易性(尚需支出之購地拆遷補償費) | 購地拆遷補償費 |  |  |  |  |

資料來源：雲林生活圈道路系統建設計畫，台灣省住都處

參考雲林縣之道路建設計畫評估模式，其中較為特別之處為考量都市階層以及可聯結個數。但由於生活圈道路系統建設計畫均多以公路系統為主，因此，此種評估模式亦以公路建設計畫為主，對於市區道路之優先順序通常列於最低。

4.3.3公共設施保留地興建市區道路之評估準則

置於公共設施保留地之評估準則，可依『內政部營建署補助地方政府辦理已取得公共設施用地之興闢建設經費實施要點』中第五條之規定，將市區道路建設依下列之考量因素，排定興闢之優先順序。

- 用地取得：以地上物之拆除工作、公有土地撥用手續及公有地出租耕地撥用依法應發給承租人之補償問題能配合者優先。

- 施工準備：以都市計畫樁位及管線單位能充分配合者為優先。

- 建設經費：以年度預算能配合籌措(自籌部分)者為優先。

- 執行效益：以服務範圍、影響範圍大者或能有效配合都市發展者為優先。

- 其他配合因素：

- 配合中央重大建設計劃辦理之公共設施用地者為優先。

- 前年度實施計畫以一次發包跨年度辦理之工程為優先。

- 以徵收計畫書載明執行期限將(已)屆之用地為優先。

- 以促進地方發展需要及避免再遭占用之用地為優先

由於公共設施用地之興闢建設，除市區道路之外尚包括公園、學校、停車場等項目，因此，此處所列之考量因素並無針對市區道路之評估準則。由上述之考量因素觀之，可發現該考量因素多以建設計畫的執行層面做為主要的排序依據，此種方式固然較為實用，也容易評定。但由於評估準則過少且過於簡單，如效益部分僅以服務範圍以及影響範圍來衡量，可能無法對市區內眾多的市區道路建設計畫做一有效之排序，而仍然必須由地方承辦人員決定優先順序。如此，就使得其評估過程不夠公開透明，也較不客觀。

將上述三種評估方式均做一探討後，可發現除雲林生活圈所運用之評估準則之外，其餘兩項工程計畫所運用準則之共同特點，在於對用地取得與地上物拆除之情形均相當重視，而對於計畫之效益則多未有詳細之衡量方式，也較不重視。根據訪談結果也發現以往許多計畫之評估重心多置於此種可行性評估上。探究其原因，可能有二，其一為市區道路之興闢效益本就不易衡量，因此，地方政府即以可行性最高者作為興闢之最先考量者。其二為地方政府為避免上級政府所補助之預算無法於限定之期限內辦理完成，而多以可行性較高之計畫申請補助。此種評估方式雖並不為較大之缺失，然當中央政府之補助預算以不若以往時，則對於道路建設計畫之評選似乎應有更嚴謹之做法。

4.4小結

經由上述三節之探討，已可對我國市區道路興建補助現況，有一概略之了解，可將其各興闢途徑整理如表4-8，以做一對照與比較。由表中可知，市區道路建設之經費來源，不論其興闢途徑為何，均需上級政府之補助方能完成，而經費所補助之項目，由於用地取得之費用過高，使得省府預算興闢之道路將不補助用地費，而公設地建設計畫則是於前期計畫中以補助取得用地，因此，也不予以補助，而生活圈道路建設計畫，雖然補助用地費，但是由於我需之經費日漸增加，使得中央所補助之工程件數較少。置於計畫之審議單位，省府預算補助者自然交由省政府與縣市政府審核即可，而中央補助者則還包括中央政府，但不同計畫之主管單位不同，負責審核之單位即有所差異，公設地建設計畫即以內政部營建署為中央審核單位，而生活圈計畫則是以行政院經建會為審核單位。然而，由於兩者均為市區道路建設計畫，卻將之一分為二，是否有其必要又是否該相互整合，由於，此屬審核程序與組織之問題，本研究在此不予以做詳細之探討。

表4-5市區道路興闢途徑之比較

| 興闢途徑 | 計畫經費來源 |  |  | 中央或省府之費用補助項目 |  |  | 計畫審議單位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央 | 省府 | 地方 | 用地取得費 | 地上物拆遷補償費 | 工程費 | 中央 | 省府 | 縣府 |
| 省府預算興闢 |  | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  | ˇ | ˇ |
| 公設地建設計畫 | ˇ | ˇ | ˇ | 註1 | ˇ | ˇ | ˇ註2 | ˇ | ˇ |
| 生活圈道路計畫 (市區道路部分) | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ註4 | ˇ | ˇ | ˇ註3 | ˇ | ˇ |

註1：公設地計畫中的所有用地均已於先期計畫中取得。

註2：由內政部營建署負責審議。

註3：由行政院經建會負責審議。

註4：生活圈道路計畫之用地多未取得。

生活圈計畫對於縣市整體的交通需求有較完整與整體之考量，但是才開始實施，且經費並不充裕許多縣市均僅能做一兩條而已。