6.3市區道路建設計畫之排序

6.3.1評估對象

本研究以公設地興闢計畫中，內政部營建署於八十一年至八十六年補助台北縣淡水鎮淡水都市計畫區，所興建之市區道路建設計畫為一實例分析之對象，其工程資料如表6-5，各市區道路之位置則如圖6-4。此九條道路為

表6-5 營建署補助淡水鎮之工程資料

| 道路編號 | 辦理方式 | 路長(公尺) | 路寬 (公尺) | 面積 (平方公尺) | 核計金額 (元) | 中央款 (元) | 省府款 (元) | 地方款 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ-3 號 | 地方自辦 | 300 | 10 | 3,000 | 3,646,080 | 2,430,720 | 810,240 | 405,120 |
| 5 號 | 地方自辦 | 500 | 12 | 6,000 | 8,496,400 | 5,664,267 | 1,888,089 | 944,044 |
| Ⅴ-3 號 | 處辦 | 630 | 12 | 7,560 | 14,678,182 | 9,785,455 | 3,261,818 | 1,630,909 |
| 14號 | 地方自辦 | 90 | 12 | 1,080 | 1,039,175 | 692,783 | 230,928 | 115,464 |
| Ⅳ-2 號 | 地方自辦 | 390 | 12 | 4,680 | 3,444,786 | 2,296,524 | 765,508 | 382,754 |
| Ⅴ-35號 | 地方自辦 | 370 | 12 | 4,440 | 6,246,000 | 4,164,000 | 1,388,000 | 694,000 |
| 12 號 | 地方自辦 | 600 | 12 | 7,200 | 4,388,800 | 2,925,867 | 975,289 | 487,644 |
| 10 號 | 處辦 | 420 | 15 | 6,300 | 15,000,000 | 10,000,000 | 3,333,333 | 1,666,667 |
| 11 號 | 處辦 | 161 | 15 | 2,415 | 5,000,000 | 3,333,333 | 1,111,111 | 555,556 |
| 總計 |  | 4,511 | - | 55,275 | 79,394,423 | 52,929,616 | 17,643,205 | 8,821,602 |

資料來源：內政部營建署公共工程組

圖6-5淡水鎮或營建署補助之市區道路工程計畫

6.3.2評估準則之選取

由表6-5可發現若以一都市計畫區來看，營建署所補助之市區道路工程其工程規模較小，其長度均小於1公里，寬度皆於15公尺以內。若再檢視其道路位置圖，更可發現其分布之區域較為零散，且多為巷道拓寬，而並不為主要之交通運輸走廊。因此，本研究認為若欲評估此九項道路建設計畫之運輸效益，若以一般之經濟效益之評估方法估算之，將使得各項道路建設計畫之效益較不明顯，且許多估計資料容易產生偏誤。因此，本研究以受益人口數、路網連續性以及與大眾運輸車站之連結個數等三項準則來衡量其運輸效益，至於其行政可行性之評估，因該九項工程之用地已於前期計畫中取得，因此，不需考量其用地之取得情形，僅需考量地上物之拆除情形即可作為其計畫就緒性之衡量，並考量其工程經費，以此五項準則評估各道路建設計畫，以評定其興闢之優先順序。

6.3.3評估準則之計算結果

以下說明各準則之計算結果，並採用簡單加權法，將各評估得點予以正規化(Normalization)後，並給定各準則相同之權重，將評估得點直接加總，計算出各建設計畫之總得點，以得點之高低排列其優先順序。

1.受益人口

由於各建設計畫之規模較小，若以一般之成本效益分析方法，則其經濟效益可能較不明顯，且不易估算。並由於所評估之道路均屬於地方性之服務道路，故其使用者效益多來自於道路所處地區之居民，因此，本研究以興闢道路之受益人口作為其效益之衡量項目。

首先需估算各道路建設影響地區之面積，本研究以各道路建設相鄰之都市計畫分區作為其影響之地區，各建設計畫之影響面積如圖6-6。經由計算之結果，得出各計畫之影響面積後，再乘以淡水都市計畫區之人口密度以估算居民數目，再將居民數目正規化以求出各計畫之得點，其結果可整理如表6-6。由表中可看出V-3號道路之受益人口最多，而以11號道路之受益人口最少。

表6-6各道路建設計畫之受益人口

| 道路編號 | 影響地區面積 (平方公尺) | 受益人口 (人) | 正規化後 之得點 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 180655 | 2044 | 0.89 | 2 |
| 10 | 154190 | 1745 | 0.74 | 3 |
| 11 | 28748 | 325 | 0.00 | 9 |
| 12 | 35629 | 403 | 0.04 | 8 |
| 14 | 47183 | 534 | 0.11 | 6 |
| IV-2 | 44685 | 506 | 0.09 | 7 |
| IV-3 | 50088 | 567 | 0.13 | 5 |
| V-3 | 198696 | 2249 | 1.00 | 1 |
| V-35 | 69052 | 781 | 0.24 | 4 |

註：淡水都市計畫區之人口密度為0.011317人/平方公尺

2.路網之連續性

路網之連續性，主要以該項道路建設計畫是否與主要幹道相連作為其評估之標準，而主要幹道則以區內之公路為準。由於公路又可分為省道、縣道、鄉道，理應依其重要性而有不同之評分方式，因此，本研究以表6-7給定各種交叉或相連之得分，其中兩端相連為一端相連得分之兩倍，此外，若某條道路建設計畫與省道交叉且又一端與縣道相連，則可以獲得共五分之得點，經計算後各道路建設計畫之得分如表6-8。其中以12號道路因與一號省道兩端相連而得分最高，而5號道路次之，並以10號道路則因僅與鄉道一端相連而得分最低。

表6-7路網連續性之評分方式

| 相連情形 道路分類 | 一端相連 | 交叉 | 兩端相連 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省道 | 3 | 3 | 6 |
| 縣道 | 2 | 2 | 4 |
| 鄉道 | １ | １ | 2 |

表6-8各道路建設計畫之路網連續性

| 道路編號 | 路網連續性之得分 | 正規化後之得點 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 0.8 | 2 |
| 10 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | 2 | 0.2 | 6 |
| 12 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 0.2 | 6 |
| IV-2 | 3 | 0.4 | 4 |
| IV-3 | 3 | 0.4 | 4 |
| V-3 | 4 | 0.6 | 3 |
| V-35 | 2 | 0.2 | 6 |

３.與大眾運輸車站之連結

淡水都市計畫區內之大眾運輸車站，僅有捷運車站及公車車站，經整理後可將公車與捷運車站之位置表示如圖6-8，並依據各建設計畫所連結的車站個數作為評分之標準，經整理後可得表6-9。

表6-9各道路建設計畫與車站之連結個數

| 道路編號 | 與大運輸車站相連之個數 | 正規化 後之得點 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.5 | 3 |
| 10 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 0 | 0 | 5 |
| IV-2 | 0 | 0 | 5 |
| IV-3 | 1 | 0.5 | 3 |
| V-3 | 2 | 1 | 1 |
| V-35 | 2 | 1 | 1 |

4計畫就緒性

道路建設計畫於施工前必先取得所有用地並將地上物拆除，由於本次評估對象之用地均已取得，因此，此處僅以地上物之拆除時間作為計畫就緒性之考量，所需拆除時間較短者，表示其就緒性較高。各建設計畫之就緒性得分如表6-10，其中以5號道路之得分最高，而以12號道路之得分最低。

表6-10各道路建設計畫於計畫就緒性之得分

| 道路編號 | 各計畫所需之拆除時間(天) | 正規化 後之得點 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 158 | 1.000 | 1 |
| 10 | 485 | 0.139 | 3 |
| 11 | 485 | 0.139 | 3 |
| 12 | 538 | 0.000 | 9 |
| 14 | 532 | 0.016 | 8 |
| IV-2 | 530 | 0.021 | 5 |
| IV-3 | 530 | 0.021 | 5 |
| V-3 | 531 | 0.018 | 7 |
| V-35 | 256 | 0.742 | 2 |

資料來源：內政部營建署

5.工程經費

除各項效益項目之外，本研究亦認為應將各建設之工程經費納入考量，以衡量各道路建設計畫所需之成本，否則將使得興建規模最大之計畫效益最高，如此將使得評估結果產生偏誤，各道路建設計畫之經費與其得點整理如表6-11

表6-11各道路建設計畫之經費與其得點

| 道路編號 | 工程經費(元) | 正規化 後之得點 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8,496,400 | 0.47 | 7 |
| 10 | 15,000,000 | 0.00 | 9 |
| 11 | 5,000,000 | 0.72 | 5 |
| 12 | 4,388,800 | 0.76 | 4 |
| 14 | 1,039,175 | 1.00 | 1 |
| Ⅳ-2 | 3,444,786 | 0.83 | 2 |
| Ⅳ-3 | 3,646,080 | 0.81 | 3 |
| Ⅴ-35 | 6,246,000 | 0.63 | 6 |
| V-3 | 14,678,182 | 0.02 | 8 |

6.3.4道路建設計畫興闢之優先順序

將前節各準則評估之結果予以彙整，並給定各準則相同之權重，因此，可將各準則評估得點加總為總得點，並依據各計畫總得點之高低，可排列其優先順序如表6-12。由表中可知興闢優先順序第一之道路建設計畫為5號道路建設計畫，V-3號道路次之，並以10號道路優先順序最低，而11號道路次之。觀察5號道路可知由於其位於淡水鎮之中心地區，使得受益人口較多，且兩端連接省道與縣道，並連結一個公車站，加以拆除時間短、工程經費少。因此，其效益自然高過於其他計畫，理應優先興闢。而10號道路由於其位置已遠離主要之人口集居地，且僅與一條鄉道相連，並位處地勢較高之山坡地使得其工程經費較高，其各項得點均低於其他計畫而使得其優先順序最低。

表6-12各建設計畫之評估結果

| 道路編號 | 受益人口 | 路網連續性 | 與車站之連結個數 | 計畫就緒性 | 工程經費 | 總得點 | 優先順序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.89 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 0.47 | 3.66 | 1 |
| 10 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.88 | 9 |
| 11 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.14 | 0.72 | 1.06 | 8 |
| 12 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1.80 | 5 |
| 14 | 0.11 | 0.20 | 0.00 | 0.02 | 1.00 | 1.32 | 7 |
| IV-2 | 0.09 | 0.40 | 0.00 | 0.02 | 0.83 | 1.34 | 6 |
| IV-3 | 0.13 | 0.40 | 0.50 | 0.02 | 0.81 | 1.86 | 4 |
| V-3 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.02 | 0.63 | 3.25 | 2 |
| V-35 | 0.24 | 0.20 | 1.00 | 0.74 | 0.02 | 2.20 | 3 |

。

圖6-6道路建設計畫影響範圍

圖6-7主要幹道與各道路建設計畫之連結

圖6-8捷運站與公車站之位置圖

圖6-5淡水鎮或營建署補助之市區道路工程計畫	13

圖6-6道路建設計畫影響範圍	20

圖6-7主要幹道與各道路建設計畫之連結	21

圖6-8捷運站與公車站之位置圖	22

表6-5 營建署補助淡水鎮之工程資料	12

表6-各道路建設計畫之受益人口	15

表6-6路網連續性之評分方式	15

表6-7各道路建設計畫之路網連續性	16

表6-8各道路建設計畫與車站之連結個數	16

表6-9各道路建設計畫於計畫就緒性之得分	17

表6-10各道路建設計畫之經費與其得點	18

表6-11各建設計畫之評估結果	19