以模糊理論分析BOT計畫自償率之研究

研究生：羅文聖　　　　　　　　　　　指導教授：馮正民　教授

康照宗　教授

國立交通大學交通運輸研究所

摘　　　要

在BOT計畫中，自償率是政府推動公共建設民營化重要指標之一，其意義是BOT計畫營運期收入與興建期成本之比。自償率高低除顯示公共建設計畫之財務自償性與非自償性外，其作用亦在區別建設資金籌措之來源與顯示政府出資比例與權利金之間的關係，其重要性不可言喻。

長久以來，相關研究報告分析營運收入與工程支出等相關變數，皆假設某固定值或以某一固定比率進行資金估算，而此種作法，所得到之B/C或自償率仍然屬單一值。然而，考量實際環境裡，由於BOT計畫具備計畫時間長，不確定性因素很多，決策者受限於資訊之不確定性因素，很難有效且精確掌握未來之投資效益、收入及成本變數之資料。因此，在諸多假設條件下，目前BOT計畫自償率是無法真實反應實際計畫投資評估決策環境，決策者對於自償率存在譬如「70%～80%」之區間概念；如此一來，財務上之成本效益分析或自償率不再是固定值。

因此，本研究目的以模糊理論觀點分析自償率，改善傳統BOT計畫自償率單一值之特性。本研究首先將影響自償率之營運收入與工程支出之相關變數，利用模糊理論予以模糊化，進而修正自償率公式，推導模糊自償率公式，得此式之模糊區間值。同時，為改善模糊自償率無客觀機率值之比較缺失，本研究亦以蒙地卡羅模擬機率與自償率之間的關係，此有助於瞭解模糊自償率與機率自償率之差別。另外，考量政府、民間企業乃至於融資機構在實際資源有限之情況下，本研究以政府觀點，構建模糊自償率數學規劃模式。

在此研究架構基礎上，本研究中發展出七種模式進行分析與比較，並以『台北港貨櫃儲運中心BOT計畫』為例，驗證本研究所發展之模式可用性。經本研究實例分析，估計結果顯示法定自償率為1.16，廣義自償率為0.82，法定模糊自償率為(0.59, 1.16, 1.98)，廣義模糊自償率為（0.48，0.82，1.59）。若以蒙地卡羅法模擬自償率(機率自償率)，法定自償率介於0.71至1.77之間，廣義自償率則為0.43至1.01之間。若考量資源有限情形，模糊自償率(模糊數學規劃模式)為(1.67, 1.76, 1.84)，此模式能有效預測財務變動之自償率區間值。

關鍵字：BOT計畫、權利金、模糊理論、蒙地卡羅法、模糊數學規劃模式。

Applying Fuzzy Set Theory to Analyze Self-Liquidation Ratio of BOT Projects

Student：Wen-Shen Lo　　　　　　　　　　　Advisors：Dr. Cheng-Min Feng

Dr.Chao-Chung Kang

Institute of Traffic & Transportation

# National Chiao Tung University

## ABSTRACT

The Self-Liquidation Ratio (SLR) is an important financial indicator that can be used to justify the ability of private sectors to participate in BOT projects.  SLR means the ratio of net operation revenues in operation period to construction cost in the construction period.

In the past, the SLR or Benefit/cost analysis (BCA) in financial analysis was a single value in some studies. However, decision makers cannot capture full and précised information about costs and revenues due to the characters of the huge cost, long term period, many risks associated with BOT projects. That is why the SLR cannot be used to justify investment by decision-makers appropriately.

The purpose of this study is to correct drawbacks of SLR for BOT projects by using fuzzy sets theory. Firstly, we used concept of fuzzy theory to de-fuzzy key  cost or revenue variables of BOT projects, and developed the fuzzy SLR index. Secondly, this paper used Monte Carlo Simulation to simulate the possible probability density function (p.d.f.) of SLR in order to correct the defects of fuzzy SLR and to compare the difference between possibility model and probability model. Thirdly, this study employs the fuzzy mathematical programming model under the limited  resource of governments, private sectors, and bank sponsors.

By integrating fuzzy sets theory and SLR, this study develops seven models, including (1) SLR in law; (2) generalized SLR; (3) fuzzy SLR in law; (4) fuzzy generalized SLR; (5) probability SLR; (6) probability generalized SLR, and (7) fuzzy linear programming SLR. This study also makes an empirically study with “Taipei  Container Port BOT Project” to find the solutions of these models. The results of the empirical study show that (1) SLR in law is 1.16; (2) generalized SLR is 0.82; (3) fuzzy SLR in law is [0.59,1.16,1.98]; (4) fuzzy generalized SLR is [0.48,0.82,1.59]; (5) probability SLR in law is 0.71-1.77; (6) probability generalized SLR is 0.43-1.01; and (7) fuzzy linear programming SLR is [1.67, 1.76,1.84]]. Our models could be used to calculate interval of SLR under real decision-making environment.

Keywords: BOT projects, fuzzy set theory, Monte Carlo simulation, fuzzy linear

programming model.

誌     謝

本論文得以順利進行，是經由許多前輩與好友的幫忙才能如期完成，論文的啟發與撰寫過程皆有教授、同學或是好朋友的鼎力協助，在此先向一路上幫助過小弟的人致上最高的誠摯敬意。

首先要感謝恩師馮教授正民與康教授照宗長久來的循循善誘與指導，從論文題目啟發、觀念修正、研究模式教導及研究興趣養成，更令我敬佩的是馮老師正民日常生活上的待人處世與樂觀態度，讓學生不但於交通專業領域上獲益匪淺，也讓學生瞭解未來人生規劃與志業的發展，感謝康老師為了教導學生舟車勞累，不厭期煩的提醒論文之重點，更在學生陷入低潮不知所措時指點迷津，使我能順利突破困境，完成論文。

承蒙口試期諸位委員的指教與教誨，感謝政大黃教授明聖與陳博士天賜的賜教，讓論文得以改進疏漏之處，諸多寶貴建議，實在惠我良多。關於論文收集與實務拜訪等相關資料，在此特別感謝博士班陳學長其華、鄭學長光遠、邱學長孟佑、曾學長俊鵬、基隆港務局高博士傳凱學長、盧科長展猷、陳科長榮聰等先進；另外也要感謝所上全體教授的教導與指正，特別是藍教授武王、汪教授進才、曾教授國雄與許教授鉅秉，行政作業人員如洪小姐、柳小姐與陳姊的照顧，尤其要感謝助理小姐玉鳳在日常生活中的開導，精神上鼓勵與支持一並感謝。

研究所就讀期間最令我印象深刻的是同學間互相砥礪，同門好友思綺、文正、洋寧、承沛、詠凱、書娟與研究所好友欣逸、正軒、哲強、聖章、卜仁、昆得學長、孝猷學弟；另外還要感謝家駒學長於考試方面的幫助，及摯友佳靖的關心與鼓勵，謹此致謝。

最後要感謝我的父母與家人，他們在精神上的鼓勵使得研究所生活能無慮安然度過，千言萬語無法表達我對他們的愛意，家人與好友鼓勵之情景，永刻吾心。

羅文聖  謹誌  九十二年六月

目   錄

中文摘要……………………………………………………………………………  I

英文摘要…………………………………………………………………………… II

誌謝………………………………………………………………………………… IV

目錄…………………………………………………………………………………  V

表目錄………………………………………………………………………………VII

圖目錄…………………………………………………………………………… VIII

- 緒論

1. 1 研究背景與動機………………………………………………………… 1

1. 2 研究目的………………………………………………………………… 4

1. 3 研究範圍………………………………………………………………… 5

1. 4 研究內容與方法………………………………………………………… 9

  - 5 研究流程…………………………………………………………………12

- 文獻回顧

2. 1 成本效益分析法…………………………………………………………15

2. 2 模糊成本效益分析法……………………………………………………16

2. 3 模糊時間序列法…………………………………………………………19

2. 4 交通建設BOT計畫之自償率……………………………………………19

2. 5 文獻內容整理表…………………………………………………………22

- 理論架構與研究方法

3. 1 研究課題分析……………………………………………………………24

3. 2 模式架構與發展…………………………………………………………28

3. 3自償率之推導構建與分析……………………………………………… 33

3. 4 模糊時間序列之定義與應用…………………………………………… 38

3. 5 機率自償率之構建與分析……………………………………………… 44

3. 6 模糊自償率-數學規劃模式之構建與分析…………………………… 45

3. 7 模糊資源規劃式………………………………………………………… 47

- 實例分析

4. 1 台北港BOT計畫背景說明……………………………………………… 49

4. 2 財務因子之模糊化……………………………………………………… 51

4. 3 模糊自償率之分析與運算……………………………………………… 68

4. 4 機率自償率分析………………………………………………………… 70

4. 5 模糊自償率數學規劃模式……………………………………………… 83

4. 6 模糊自償率數學規劃模式之運算……………………………………… 91

4. 7 討論與分析……………………………………………………………… 92

- 結論與建議

5. 1 結論……………………………………………………………………… 99

5. 2 建議…………………………………………………………………… 100

參考文獻……………………………………………………………………………103

簡歷…………………………………………………………………………………108

表 目 錄

表1.1   三方所考慮的財務指標………………………………………………… 5

表1.2  「法定自償率」與「廣義自償率」差別與討論………………………  6

表2.1   模糊理論文獻回顧整理表……………………………………………… 21

表3.1   經濟評估與財務評估差別說明表……………………………………… 27

表3.2   模式應用方法…………………………………………………………… 29

表4.1   會計項目受影響指標說明表…………………………………………… 52

表4.2   會計項目資料來源、預測方法說明表………………………………… 56

表4.3   五種指標標準化後之數值表…………………………………………… 65

表4.4   模糊因子自償率運算整理表…………………………………………… 66

表4.5   模糊因子區分類表……………………………………………………… 67

表4.6   確認蒙地卡羅關鍵變數說明表……………………………………… 71

表4.7   蒙地卡羅變數相關性分析說明表……………………………………… 72

表4.8   確認蒙地卡羅變數適合分配說明表…………………………………… 73

表4.9   營業維修成本所採用母體分配說明表………………………………… 74

表4.10  法定機率自償率-分配組合表…………………………………………  76

表4.11  最適機率法定自償率分配組合（Triang-Gumble）機率分配說明表78

表4.12  最適機率法定自償率分配組合（Triang-Gumble）-累積機率說明表79

表4.13  廣義機率自償率-分配組合表……………………………………… 80

表4.14  最適機率廣義自償率分配組合（Triang-Gumble）機率分配說明表 81

表4.15  最適機率廣義自償率分配組合（Triang-Gumble）-累積機率說明表 82

表4.16  政府應辦事項明細表………………………………………………… 85

表4.17  台北港貨櫃中心自償率會計項目實際金額計算表……………… 89

表4.18  自償率規劃模式求解結果……………………………………………… 90

表4.19  模糊自償率數學規劃式之上限解……………………………………… 92

表4.20  模糊自償率數學規劃式之下限解……………………………………… 92

表4.21  自償率意義綜合比較說明表………………………………………… 92

表4.22  法定自償率模式間比較說明表……………………………………… 94

表4.23  廣義自償率模式間比較說明表……………………………………… 95

圖 目 錄

圖1.1   自償率評估時間示意圖………………………………………………… 7

圖1.2   三方考慮自償率示意圖………………………………………………… 8

圖1.3   梯形模糊數示意圖……………………………………………………… 9

圖1.4   三角形模糊數示意圖…………………………………………………… 10

圖1.5   研究流程圖……………………………………………………………… 14

圖3.1   模式構建流程圖………………………………………………………… 31

圖3.2   模糊時間序列與模糊自償率關係示意圖……………………………… 32

圖3.3   資源規劃模式概念圖…………………………………………………… 33

圖3.4   模糊數表示式意圖……………………………………………………… 35

圖3.5   蒙地卡羅電腦模擬法流程圖…………………………………………… 45

圖4.1   歷年利率走勢圖………………………………………………………… 58

圖4.2   利率指標模糊上下區間示意圖………………………………………… 58

圖4.3   歷年短期借款利率走勢圖……………………………………………… 59

圖4.4   短期借款利率指標模糊上下區間示意圖……………………………… 60

圖4.5   歷年躉售物價指數走勢圖……………………………………………… 61

圖4.6   躉售物價指數指標模糊上下區間示意圖……………………………… 61

圖4.7   歷年中長期放款利率走勢圖…………………………………………… 63

圖4.8   中長期放款利率指標模糊上下區間示意圖…………………………… 63

圖4.9   模糊時間序列示意圖…………………………………………………… 64

圖4.10  模糊時間序列標準化示意圖…………………………………………… 65

圖4.11  本研究兩種自償率結果示意圖………………………………………… 70

圖4.12  影響自償率年期分配示意圖…………………………………………… 75

圖4.13  最適母體分配選取過程圖……………………………………………… 75

圖4.14  Normal法定自償率分配示意圖………………………………………… 77

圖4.15  Gumble法定自償率分配示意圖………………………………………… 77

圖4.16  Triang法定自償率分配示意圖………………………………………… 77

圖4.17  Triang-Gumble法定自償率分配示意圖……………………………… 78

圖4.18  Normal廣義自償率分配示意圖………………………………………… 80

圖4.19  Gumble廣義自償率分配示意圖………………………………………… 81

圖4.20  Triang廣義自償率分配示意圖………………………………………… 81

圖4.21  Triang-Gumble廣義自償率分配示意圖……………………………… 81

圖4.22  台北港貨櫃中心工程劃分示意圖……………………………………… 85

圖4.23  法定模糊自償率比較示意圖………………………………………… 94

圖4.24  廣義模糊自償率比較示意圖………………………………………… 95