表  目  錄

| 表1.1 | 國內道路工程權責區分表 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 表2.1 | 公路總局人力配置表（編制員額） | 21 |
| 表4.1 | 公路工程建設用地取得方式 | 45 |
| 表4.2 | 台西古坑線E507標配合河川安全申辦河川公地使用及變更設計情形一覽表 | 50 |
| 表5.1 | 各工程處標案金額（決標金額） | 61 |
| 表5.2 | 造成進度落後原因次數統計 | 62 |
| 表5.3 | 進度落後工程決標金額/發包預算分析 | 63 |
| 表5.4 | 承包商因素造成進度落後次數與決標價之關係 | 66 |
| 表5.5 | AHP評估尺度意義及說明 | 73 |
| 表5.6 | 「提昇公路工程執行績效」分析層級架構表 | 75 |
| 表5.7 | 本研究問卷調查受訪人員 | 76 |
| 表5.8 | 主管群體問卷調查結果 | 77 |
| 表5.9 | 非主管群體問卷調查結果 | 78 |
| 表5.10 | 評估對象權重差異 | 79 |
| 表5.11 | 主管及非主管群體調查結果差異 | 80 |