圖  目  錄

| 圖1.1 | 公路施工造成影響的主要原因 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 圖1.2 | 研究流程圖 | 5 |
| 圖2.1 | 公路總局以往提報建設計畫陳報核定流程圖 | 11 |
| 圖2.2 | 公共建設計畫工程經費估算流程圖 | 12 |
| 圖2.3 | 公共工程建設計畫成本組成架構圖 | 15 |
| 圖2.4 | 公路總局組織架構圖 | 20 |
| 圖2.5 | 公路總局人力分布圖 | 21 |
| 圖2.6 | 公路總局編制、預算、現有員額人數統計 | 22 |
| 圖4.1 | 省道台九線用地取得未完善，依現況結案 | 47 |
| 圖4.2 | 河川公地使用申請流程圖 | 48 |
| 圖5.1 | 各工程處進度落後標案件數 | 60 |
| 圖5.2 | 進度落後原因發生次數百分比 | 63 |
| 圖5.3 | 用地取得延誤與工程用地區位間之關係 | 67 |
| 圖5.4 | 用地取得延誤與工程用地是否有建物之關係 | 68 |
| 圖5.5 | 設計不完善與自辦或委外設計之關係 | 69 |
| 圖5.6 | 設計不完善與用地區位之關係 | 70 |
| 圖5.7 | AHP分析層級結構圖 | 73 |