# 附錄五  期中報告審查意見

# 回覆說明

# 附錄五  期中報告審查意見回覆說明

| 發言人 | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 國道 高速公路局 連錫卿組長 | - 第2-9頁，資料蒐集項目中，建議增加車道數與分隔型態等幾何特性資料。 - 第2-10頁，調查車型應加以限制。 - 第2-11頁，調查員對路段先行瞭解之程度為何？ - 第2-13頁，現有GPS系統的精確度不足，建議以其他方法改善，例如DGPS。 - 有關轉向限制的問題，是否以分段方式解決較妥？ - 第3-6頁，有關週休二日之因應措施，由於民間不一定配合實施，因此可能會有一段較混亂的時間。 - 第4-2頁，國道3乙的編碼是否已確定？ - 表A2-2中，國3應已延伸到香山交流道。 - 建議增加國道的假日調查。 - 附錄中僅提出31條高速公路連絡道，其他連絡道建議亦應調查。 | - 遵照辦理。 - 一般僅使用自用小客車，如有需要再以其他車型調查。 - 主要瞭解正確之路線、沿線環境及施工狀況。 - DGPS系統僅有台灣北部發送，似乎不足以滿足本計畫需要。 - 轉向限制大多發生在台北市區，以現有個案而言，台1甲第一段改由台2甲之調查車代為調查。 - 列入參考。 - 本案乃由國道新建工程局研議提出，交通部尚未核定。 - 遵照修正。 - 由於本期經費僅有前期計畫的2/3，在工作計劃議定時已獲主辦單位同意不必進行。 - 其他未列的交流道連絡道均為現有之省縣道，故應已涵蓋所有聯絡道路。 |
| 省公路局 黃泰生課長 | - 在稱呼上是否統一以「省×線」取代一般稱呼的「台×線」較妥？ - 幾條省縣道的更新資料： - 由基隆至港區的「台2己」已核定，尚未製作標誌。 - 「台3丁」應已取消。 - 「台2」淡水路段應經過「登輝大道」。 - 「台16」應以名間為起點。 - 新編訂「台19甲」，為現有縣道173線的鹽水－麻豆段與縣道177線合併而成。 - 除中投公路「台63」以外，尚有「台63甲」亦正報省府核定中。 - 由墾丁至墾丁公園的「台24甲」已改編為「屏專2」線，但因養護權歸屬問題，還有變動的可能性。 - 除台灣本島以外，澎湖縣也編有數條縣道，是否需要調查？ - 有部分「大編號」鄉道將調整為縣道，是否亦需調查？ - 公路局使用GPS製作北區電子資料庫已完成，正進入驗收階段。 | - 配合主席裁示，請公路局與路政司協商後決定。 - 感謝公路局提供資料。其中： - 經查「台2己」尚未完工，故未調查。 - 「台3丁」與「台24甲」因相關指示標誌依然存在，故仍列入調查。 - 將查明正確路名。 - 「台16線」名間－水里段正開闢新路線，故未列入調查。 - 將於整理資料時調整。 - 至三月底時「台63甲」（是否為草屯支線？）仍未開放通車。 - 該路線已經調查完畢。 - 經主辦單位決定，在成本考慮下已調查完成。 - 請公路局提供相關資料，只要合乎調查範圍者均列入調查。 - 列入參考。 |
| 運輸研究所 侯副所長 | - 所有交流道的連絡道均應列入調查範圍。 - 有關省縣道在直轄市內的標示問題是否可詳述？是否有具體的改善建議？ - 是否可具體說明精省後對各級道路角色定位的問題？ - 對GPS之調查測試，希望能在期末時闢一章節說明。 | - 同對高工局意見之回覆。 - 3.將於期末報告中列入建議。 4.遵照辦理。 |
| 運研所審查委員 林美霞小姐 | - 公路編號不斷調整，會造成調查單位的困擾。 - 對風景區之調整問題，宜參考觀光局或省旅遊局對各風景區的分級或分類辦法來做取捨。 - 觀光道路是否可改為平日、假日各調查一次，以互相比較。重要的國道省道是否也可比照辦理。 | - 請公路局研究。 - 請運計組與運資組研商。 - 如改為平日、假日各一次，則兩次都將因為資料不足而難以具有代表性。 |
| 運研所審查委員 張茂修先生 | - 有關調查資料的整理上，希望能達成資料的一致性，對本所各組的運用上亦有所幫助。 - 有關道路的分類以及調查成果的展現，是否應改成由不同的道路功能定位上來區分，而非僵化的行政層級來區分。 | - 請運研所相關單位參考。 - 同一條路可能具有多重角色的功能，如探討各路段的功能可能在期末報告時程上無法配合。 |
| 運輸安全組 賴靜慧小姐 | - 建議在路段分段點加註其里程樁號。 - 資料應附帶註明調查時間及天候等資料。 | - 在調查現場實難得知樁號，因此僅在資料分析時加入。相關資料尚請運研所協助取得或請公路局提供。 - 遵照辦理。 |
| 運輸計畫組 林志明組長(書面意見) | - 期中報告雖然依合約時限提出，平均調查進度也有約50﹪（139條/338條），在p.4-2雖有已調查路段簡介，但無法反應調查結果，亦無法就資料判斷調查方法或結果是否正確，故建議於北、中、南、東之資料整理出結果後，再逐一召開小型審查會補強之。 - p.5-3 GPS系統測試應在計畫早期進行，以避免GPS系統測試延誤，影響調查進度。 - p.5-4請將前期調查資料由TransCAD 2.x轉成3.0後再行比較。 - p.5-5 87年4月完成初步路網調整，5月完成校正及資料更新工作，時間過於緊迫。 - 本所使用之GIS-T系統有TransCAD、MapInfo、UfosNet、MINUTP等等其資料（圖形與屬性）之一致性、共享性與轉換，是所內與國內之共通問題，請運資組或運資組邀全所組一小組共同解決。 - 本計畫中包括遊憩聯外，此部份和運計組北、中、南、東四區遊憩聯外計畫可進行資料共享性，但需克服上述資料系統不一致的問題。 | - 擬於調查資料整理完畢之後，先行提送 貴所審查。 - GPS系統測試乃配合人工調查同步進行，應無影響調查進度之虞。 - 前期路網已轉換成3.0版本。 - 將盡力配合 貴所要求之時程。 - 6.請運研所各組研商。 |
| 運輸計畫組 蘇振維先生 | - 調查成果未能展現，無法得知調查結果之正確與否，是否可在期末報告前增加提供資料的次數，以便有更多的討論空間。 - 對GPS系統的期望包括有路線的座標、速率及延滯等資訊之取得。 - 時程上似乎過於緊迫，是否可延長路網校正的時間？ - 應力求不同軟體間的資料共享，並達成資料結構上的一致性。 - 有關風景區之分段點將再與運輸資訊組協調。 | - 將在期末報告前先行提送。 - 現有GPS系統並無法判斷延滯之因素，僅能取得座標與現點速率。 - 將盡全力配合。 - 5.請運研所各組研商。 |
| 運輸資訊組 (書面意見) | - p.2-3郊區路段，風景區及知名景觀道路調查時間為雙向各1-2次，請修正 - p.3-3單一路段過長的問題，如台8線省道大禹嶺－太魯閣段，在洛韶、天祥宜設分段點，台11亦同。 - 風景區聯外道路分段點請運計組檢核、確認。（附錄四） - 資料整理時，重疊路段在個別路段資料均應顯示，以避免路段資料中斷。例如台1甲與台2甲重疊自行政院至民權西路口，則這段之行駛速率調查雖只做台2甲，但其資料仍應在台1甲亦加以顯示。 - p.4-12「南區原縣181鳳山以南路段變更為台25省道」，在附錄二中並未見到此段說明，經查前期資料，縣181為「左營－鳳山」即止，並無鳳山以南路段？ - p.4-16部分風景據點雖未列於本所指定遊憩據點名單，但於本計畫調查時若已知為知名風景區（如所列「泰源幽谷風景區」），則請納入補植。其做法就如同在本所指定遊憩據點中，亦有少部份已停用者，本計畫即不納入一樣。 - 有關本期調查與前期計畫中路段編號的差異，除於附錄二表A2-3列表說明以外，請於電腦資料檔路段屬性中增加一欄位，說明其前後對照情形。 - GPS衛星定位系統測試蒐集所得資料，希望另闢一節就GPS資料與人工收集資料對照比較。（資料收集技術與結果正確性之比較） - p.3-5有關台2甲陽明山花季期間之調查除台汽班車外，建議亦增加小型車，其通行證由本所協助取得。 - 如果可能的話期末報告最好能在5月中旬前提出，對本所安排期末簡報時間較為方便。 | - 遵照辦理。 - 已增列建議分段的風景區，並經運研所確認。 - 同上。 - 台1甲與台2甲並未重疊，但有關重疊路段的處理方式將遵照辦理。 - 此變更乃在前期調查之前即已完成，故在附錄二中未列出。將修正相關文字說明。 - 同2.之說明。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 經與交通局協調，對方同意提供通行證於調查期間借用。 - 暫定為5月26日提送期末報告，如時程上仍嫌不及，將盡力配合提前。 |
| 運輸資訊組 吳玉珍組長 | - GPS可以測定現點速率。 - 本組亦正進行電子地圖之建立工作，希望能整合政府部門的電子地圖。 - 建議就未新闢外環道，或未變更路線的路段進行不同年期的比較。 - 同意TransCAD路網依照不同年期分別建構路網與資料庫。 - 請鼎漢自行認定需加入的風景區，再與本組協調。 | - 將配合GPS的資料特性做一比較。 - 列入參考。 - 遵照辦理，但需請公路局提供各道路建設的檔案資料。 - 5.遵照辦理。 |
| 主席裁示 | - 有關省道稱呼上的問題，請公路局與交通部路政司協商確定。 - 對過長的單一路段可再予以細分。 - 發現指示標誌混亂的狀況，請加以記錄送有關單位參考改進。 - 對GPS之測試調查請在期末報告中闢一專節敘述之。 - 請針對路段改變的部分增加比較分析。例如路線改變、新闢外環道等。 - 對高速公路的聯絡道亦應有專節分析。 - 請運輸資訊組加以整合各種GIS-T資料庫。 - 對遊憩地區的分段，請運輸計畫組配合。 - 對各節點的樁號請仍以公路局相關資料為準；此外建議在路網資料中加列道路屬性一欄。 - 不同年期同一路段的比較分析仍有其必要性，請調查單位配合。 - 同意TransCAD路網依照不同年期分別建構路網與資料庫。 - 有新發現的風景區請列入分段點，已經停業的或關閉的風景區亦請刪除。 - 其他與會人員之意見亦請一併研參。 | 1.列入參考。 - 將與主辦單位協調。由於大多數的路段均已調查，建議列入後期計畫。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 缺乏前期資料佐證，僅能以踏勘所得資訊列述。請公路局提供相關資料。 - 遵照辦理。 - 列入參考。 - 同2.之說明。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 遵照辦理。 - 將逐線列表供運資組參考。 - 列入參考。 |