# 附錄八  各級道路工程進度表

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 台11 | 台11線12k+520-18k+700道路拓寬工程 (鹽寮) |  | ◎ |  | 84/11/26-86/10/10 | 86/10/10 |  |
| 台11 | 台11線6k+900-12k+520道路拓寬工程 (鹽寮) |  | ◎ |  | 84/5/10-87/2/28 | 87/2/28 |  |
| 台11 | 台11線71k+200-73k+661道路拓寬工程 (靜埔) |  | ◎ |  | 86/10/1-87/6/7 | 87/6/7 |  |
| 台11 | 台11線34k+550-36k+640道路拓寬工程 (磯碕) |  | ◎ |  | 86/11/4-87/6/10 | 87/6/10 |  |
| 台11 | 台11線43k+250-49k+550道路拓寬工程 (新社) |  | ◎ |  | 86/5/7-87/7/30 | 87/7/30 |  |
| 台11 | 台11線58k+000-62k+500道路拓寬工程 (石門) |  | ◎ |  | 86/7/9-87/10/1 | 87/10/1 |  |
| 台13 | 台13線63k+308-65k+008道路拓寬工程 (台中縣后里鄉) |  | ◎ |  | 85/6/26-87/1/12 | 87/1/12 |  |
| 台13 | 台13線61k+126-63k+308道路拓寬工程 (台中縣后里鄉) |  | ◎ |  | 86/3/25-87/8/6 | 87/8/6 |  |
| 台13 | 台13線50k+800-54k+960道路拓寬工程 (苗栗縣三義鄉) |  | ◎ |  | 86/6/30-88/2/9 | 88/2/9 |  |
| 台13甲 | 台13甲線7k+600-8k+750道路拓寬工程 (苗栗縣造橋鄉) |  | ◎ |  | 87/1/20-87/12/30 | 87/12/30 |  |
| 台13甲 | 台13甲線造橋外環道新闢工程 (苗栗縣造橋鄉) | ◎ |  |  | 86/9/12-88/6/30 | 88/6/30 |  |
| 台14乙 | 台14乙線0k+932-5k+514道路拓寬工程 (南投市) |  | ◎ |  | 87/1/20-88/1/30 | 88/1/30 |  |

各級道路工程進度表（續）

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 台15 | 台15線37k+650-42k+515.96觀音草漯舊路拓寬改善工程(主體工程) |  | ◎ |  | 84/2/6-86/9/6 | 86/9/6 |  |
| 台15 | 台15線竹圍-新110線段舊路改善工程 |  | ◎ |  | 83/10/26-86/11/30 | 86/11/30 |  |
| 台15 | 台15線42k+515.96-44k+956觀音草漯段舊路拓寬改善工程 |  | ◎ |  | 84/7/19-86/12/31 | 86/12/31 |  |
| 台15 | 西部濱海快速公路台15線0k+000-6k+626關渡八里段連絡道工程 |  | ◎ |  | 86/5/10復工-87/2/18 | 87/2/18 |  |
| 台19 | 台19線中央公路46k+330-49k+040段拓寬工程 |  | ◎ |  | 86/1/11-87/1/5 | 87/1/5 |  |
| 台19 | 台19線埤頭外環道新闢 (彰化埤頭鄉) | ◎ |  |  | 86/11/30-87/10/30 | 87/10/30 |  |
| 台19 | 台19線17k+391-20k+300道路拓寬工程 (台中縣后里鄉) |  | ◎ |  | 86/11/20-87/11/30 | 87/11/30 |  |
| 台19 | 台19線6k+200-8k+000道路拓寬工程 (彰化縣秀水鄉) |  | ◎ |  | 86/12/20-87/12/30 | 87/12/30 |  |
| 台19 | 台19線10k+240-14k+750道路拓寬工程 (彰化縣埔鹽鄉,溪湖鎮) |  | ◎ |  | 87/1/20-88/1/30 | 88/1/30 |  |
| 台1乙 | 台1乙線3k+500-6k+525道路拓寬工程 (台中縣烏日鄉) |  | ◎ |  | 86/11/25-87/9/10 | 87/9/10 |  |
| 台2 | 台2線138k+800-140k+720道路拓寬工程 |  | ◎ |  | 85/12/29-86/12/23 | 86/12/23 |  |
| 台2 | 台2線140k+720-142k+120道路拓寬工程 |  | ◎ |  | 86/1/29-87/1/23 | 87/1/23 |  |
| 台2 | 台二線53k+700-55k+700段道路拓寬工程 (台北縣萬里鄉) |  | ◎ |  | 84/3/9-87/1/30 | 87/1/30 |  |
| 台2 | 台二線57k+700-59k+510.76段道路拓寬工程 (台北縣萬里鄉) |  | ◎ |  | 84/8/26-87/3/30 | 87/3/30 |  |
| 台20 | 台20線左鎮外環線新闢工程24k+820-28k+022.6 | ◎ |  |  | 84/9/11-86/6/26 | 86/10/24 |  |

各級道路工程進度表（續）

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 台20 | 台20線7k+280-9k+638段拓寬工程 |  | ◎ |  | 85/6/16-86/12/30 | 86/12/30 |  |
| 台20 | 台20線39k+928三埔橋改建工程 | ◎ |  |  | 85/12/29-87/2/21 | 87/2/21 |  |
| 台2戉 | 台2戉線2k+100-3k+040道路拓寬工程 (利澤簡) |  | ◎ |  | 86/2/22-86/12/1 | 86/12/1 |  |
| 台3 | 台三線92k+200-93k+400段新闢工程 (新竹縣峨眉鄉) | ◎ |  |  | 82/12/15-86/10/30 | 86/10/30 |  |
| 台3 | 台3線377k+460-381k+232段改善工程 |  | ◎ |  | 85/8/3-86/12/15 | 86/12/15 |  |
| 台6 | 台6線0k+000-2k+500道路拓寬工程 (苗栗縣後龍鎮) |  | ◎ |  | 87/3/14-88/2/20 | 88/2/20 |  |
| 台61 | 西濱快速公路(WH37)137k+558-138k+758大安溪橋新建工程 | ◎ |  |  | 81/2/14-83/5/31 | 83/5/31 | 已完工,前後連絡道施工中,道路不通 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH40)146k+508-148k+158大甲溪橋新建工程 | ◎ |  |  | 81/10/25-84/1/3 | 84/1/3 | 已完工,前後連絡道施工中,道路不通 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH46)163k+428-166k+028中彰大橋工程 | ◎ |  |  | 81/11/28-84/7/10 | 84/7/10 | 已完工,前後連絡道施工中,道路不通 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH34)132k+658-133k+678房裡房南段新建工程 | ◎ |  |  | 84/5/1-86/2/28 | 86/2/28 | 前後道路不通 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH73)281K+310-283K+100嘉南大橋南至急水溪橋拓寬工程 |  | ◎ |  | 84/9/10-86/10/30 | 86/10/30 |  |
| 台61 | 西濱快速公路(WH35)133k+678-136k+858房南大甲段新建工程 | ◎ |  |  | 83/10/23-86/11/11 | 86/11/11 | 完工後南下道路不通 |

各級道路工程進度表（續）

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 台61 | 西濱快速公路(WH64)256k+930-259k+020雲嘉大橋改建工程 |  | ◎ |  | 83/1/20-87/3/1 | 87/3/30 |  |
| 台61 | 西濱快速公路(WH42)151k+358-153k+603甲南梧棲段新建工程 | ◎ |  |  | 83/12/15-87/3/31 | 87/3/31 | 施工中 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH36)136k+858-137k+558大甲交流道新建工程 | ◎ |  |  | 85/11/5-87/5/19 | 87/5/19 | 施工中 |
| 台61 | 西濱快速公硌(WH44)157k+528-159k+783台中港龍井段新建工程 | ◎ |  |  | 84/2/5-87/6/30 | 87/6/30 | 施工中 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH38)138k+758-142k+658大安鄉段新建工程 | ◎ |  |  | 85/11/15-87/7/5 | 87/7/5 | 施工中 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH41)148k+158-151k+358大甲溪橋甲南段新建工程 | ◎ |  |  | 83/12/8-87/7/16 | 87/7/16 | 施工中 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH39)142k+658-146k+508龜殼南埔段新建工程 | ◎ |  |  | 86/2/21-87/9/11 | 87/9/11 | 施工中 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH45)159k+783-163k+428龍井大肚段新建工程 | ◎ |  |  | 86/1/21-88/6/30 | 88/6/30 | 施工中 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH47-1)170k+000-173k+400伸港線西段新建工程 | ◎ |  |  | 86/8/15-88/7/31 | 88/7/31 | 施工中 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH48)173k+400-176k+900西崙尾灣段新建工程 | ◎ |  |  | 86/8/22-88/10/31 | 88/10/31 | 施工中 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH47)166k+028-170k+000中彰大橋伸港段新建工程 | ◎ |  |  | 86/10/5-88/12/31 | 88/12/31 | 已發包未開工 |
| 台61 | 西濱快速公路(WH48-1)176k+900-180k+687崙尾灣鹿港段新建工程 | ◎ |  |  | 87/1/15-89/12/31 | 89/12/31 | 未發包 |

各級道路工程進度表（續）

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 台61 | 西濱快速公路(WH48-2)180k+687-183k+100鹿港員林大排段新建工程 | ◎ |  |  | 87/6/30-89/12/31 | 89/12/31 | 未發包 |
| 台66 | 觀音大溪線20k+000-23k+200南勢-東勢段新建工程 | ◎ |  |  | 85/1/7-87/7/24 | 87/7/24 |  |
| 台66 | 觀音大溪線23k+200-27k+205東勢-南興段新建工程 | ◎ |  |  | 84/4/12-87/9/6 | 87/9/6 |  |
| 台66 | 觀音大溪線17k+200-20k+000雙連坡-南勢段新建工程 | ◎ |  |  | 85/4/29-88/10/20 | 88/10/20 |  |
| 台66 | 觀音大溪線9k+800-17k+200富源-雙連坡段新建工程 | ◎ |  |  | 86/6/22-88/11/8 | 88/11/8 |  |
| 台66 | 觀音大溪線0k+000-9k+800大潭-富源段新建工程 | ◎ |  |  | 86/8/2-88/12/19 | 88/12/19 |  |
| 台68 | 南寮竹東線10k+640-15k+200及17k+000-19k+803經國橋竹東段新建工程 | ◎ |  |  | 83/8/1-87/1/26 | 87/1/26 | 本標段完工後,尚無法開放通車 |
| 台68 | 南寮竹東線7k+000-9k+400台1線-經國橋段新建工程 | ◎ |  |  | 84/10/26-87/5/8 | 87/5/8 |  |
| 台68 | 南寮竹東線9k+400-10k+640經國橋交流道15k+200-17k+000新中正橋交流道新建工程 | ◎ |  |  | 84/3/21-87/7/31 | 87/7/31 |  |
| 台68 | 南寮竹東線0k+550-4k+500新台15線-公道三段新建工程 | ◎ |  |  | 86/2/28-88/3/19 | 88/3/19 |  |
| 台68 | 南寮竹東線4k+500-7k+000公道三-台1線段新建工程 | ◎ |  |  | 85/11/9-88/4/27 | 88/4/27 |  |
| 台68 | 南寮竹東線0k+000-0k+550台3線聯絡道新建工程 | ◎ |  |  | 86/7/11-89/2/25 | 89/2/25 |  |

各級道路工程進度表（續）

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 台72 | 東西向快速公路後龍汶水線2k+015～7k+500 後龍－外獅潭段工程 | ◎ |  |  | 85/2/19-87/9/27 | 87/9/27 |  |
| 台72 | 東西向快速公路後龍汶水線7k+500～10k+500 外獅潭－二崗坪段工程 | ◎ |  |  | 85/8/2-88/5/18 | 88/5/18 |  |
| 台72 | 東西向快速公路後龍汶水線10k+500～14k+000 二崗坪－鶴子崗段工程 | ◎ |  |  | 85/3/25-87/5/13 | 87/5/13 |  |
| 台72 | 東西向快速公路後龍汶水線14k+000～16k+920 鶴子崗－水流娘段工程 | ◎ |  |  | 86/7/14-89/6/30 | 89/6/30 |  |
| 台72 | 東西向快速公路後龍汶水線16k+920～17k+460 水流娘段工程 | ◎ |  |  | 83/9/18-85/5/1 | 85/5/1 | 已完工尚未通車 |
| 台72 | 東西向快速公路後龍汶水線17k+460～22k+750 水流娘－中興交流道段工程 | ◎ |  |  | 85/11/1-88/10/31 | 88/10/31 |  |
| 台72 | 東西向快速公路後龍汶水線22k+750～24k+150 中興交流道－石圍牆段工程 | ◎ |  |  | 83/11/25-87/2/4 | 87/2/4 |  |
| 台72 | 東西向快速公路後龍汶水線24k+150～26k+000 石圍牆－河排段工程 | ◎ |  |  | 85/7/8-88/1/5 | 88/1/5 |  |
| 台76 | 東西向快速公路漢寶草屯線11k+600～14k+500 台19線－中山高系統交流道段工程（右線） | ◎ |  |  | 84/1/22-87/3/17 | 87/3/17 |  |
| 台76 | 東西向快速公路漢寶草屯線11k+600～14k+500 台19線－中山高系統交流道段工程（左線） | ◎ |  |  | 84/1/22-88/1/10 | 88/1/10 |  |
| 台76 | 東西向快速公路漢寶草屯線14k+500～16k+000 中山高系統交流道工程 | ◎ |  |  | 84/4/17-87/10/14 | 87/10/14 |  |
| 台76 | 東西向快速公路漢寶草屯線16k+000～18k+500 中山高系統交流道－埤霞橋段工程 | ◎ |  |  | 83/3/24-86/3/14 | 86/3/14 | 已完工尚未通車 |

各級道路工程進度表（續）

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 台76 | 東西向快速公路漢寶草屯線18k+500～21k+000 埤霞橋－義民村段工程 | ◎ |  |  | 83/6/5-87/1/5 | 87/1/5 |  |
| 台76 | 東西向快速公路漢寶草屯線21k+000～25k+300 義民村－萬年段工程 | ◎ |  |  | 84/7/12-88/2/20 | 88/2/20 |  |
| 台76 | 東西向快速公路漢寶草屯線27k+000～32k+450 林厝－過溝段工程（土木標） | ◎ |  |  | 85/11/15-91/9/14 | 91/9/14 |  |
| 台78 | 東西向快速公路台西古坑線E504之一標，台19線外環道路新闢工程 | ◎ |  |  | 84/9/11-89/3/1 | 86/10/31 |  |
| 台78 | 東西向快速公路台西古坑線E501標 0k+000-3k+900台西-許厝段新建工程 | ◎ |  |  | 87/3/1-89/3/1 | 89/3/1 |  |
| 台78 | 東西向快速公路台西古坑線E505標 16k+500-24k+000中湖-土庫段新建工程 | ◎ |  |  | 87/1/5-89/6/20 | 89/6/20 |  |
| 台78 | 東西向快速公路台西古坑線E502標 3k+900-10k+000許厝-東勢段新建工程 | ◎ |  |  | 86/11/25-89/7/25 | 89/7/25 |  |
| 台78 | 東西向快速公路台西古坑線E503~E504標 10k+000-16k+500東勢-中湖段新建工程 | ◎ |  |  | 86/11/10-89/8/11 | 89/8/11 |  |
| 台78 | 東西向快速公路台西古坑線E508~E510標 31k+800-42k+534斗南-古坑段新建工程 | ◎ |  |  | 86/10/11-89/12/3 | 89/12/3 |  |
| 台78 | 東西向快速公路台西古坑線E506標 24k+000-29k+700土庫-大埤段新建工程 | ◎ |  |  | 87/1/15-89/12/15 | 89/12/15 |  |
| 台78 | 東西向快速公路台西古坑線E507標 29k+700-31k+800大埤-斗南段新建工程 | ◎ |  |  | 87/1/1-90/6/30 | 90/6/30 |  |
| 台7丙 | 台7丙線0k+580-1k+930道路拓寬工程 |  | ◎ |  | 86/6/17-87/4/12 | 87/4/12 |  |
| 台7丙 | 台7丙線8k+400-10k+045道路拓寬工程 |  | ◎ |  | 86/11/1-88/3/1 | 88/3/1 |  |

各級道路工程進度表（續）

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 台8 | 台8線84k+600道路復建工程 (寧安橋旁) |  |  | ◎ | 86/4/5-87/1/29 | 87/1/29 |  |
| 台8 | 台8線180k+810-181k+330道路拓寬工程 (立霧溪發電廠旁) |  | ◎ |  | 86/4/21-87/2/14 | 87/2/14 |  |
| 台8 | 台8線168k+900-169k+180道路拓寬工程 (天祥附近) |  | ◎ |  | 86/10/14-87/8/9 | 87/8/9 |  |
| 台82 | 東西向快速公路東石嘉義線E601之三標 18k+800中山高系統交流道新建工程 | ◎ |  |  | 85/10/6-85/12/1 | 85/12/1 |  |
| 台82 | 東西向快速公路東石嘉義線E601之二標 15k+200-21k+700馬稠後-中山高速公路新建工程 | ◎ |  |  | 83/11/8-86/12/12 | 86/12/12 |  |
| 台82 | 東西向快速公路東石嘉義線E601之一標 13k+800-15k+200嘉45線交流道新建工程 | ◎ |  |  | 85/6/15-87/10/16 | 87/10/16 |  |
| 台82 | 東西向快速公路東石嘉義線E605之一標 30k+000-32k+000番子寮-檳榔樹角段新建工程 | ◎ |  |  | 85/6/15-87/10/16 | 87/10/16 |  |
| 台82 | 東西向快速公路東石嘉義線E603標 23k+300-26k+800中山高-外溪洲段新建工程 | ◎ |  |  | 87/7/1-87/10/21 | 87/10/21 |  |
| 台82 | 東西向快速公路東石嘉義線E604標 26k+800-30k+000外溪洲-番子寮段新建工程 | ◎ |  |  | 86/4/26-88/7/7 | 88/7/7 |  |
| 台82 | 東西向快速公路東石嘉義線E605之二標 32k+000-34k+200檳榔樹角-溪底寮段新建工程 | ◎ |  |  | 86/1/21-88/7/12 | 88/7/12 |  |
| 台82 | 東西向快速公路東石嘉義線E602標 21k+700-23k+300中山高系統交流道新建工程 | ◎ |  |  | 87/1/31-89/4/30 | 89/4/30 |  |
| 台82 | 東西向快速公路東石嘉義線E606標 34k+200-34k+740二高系統交流道新建工程 | ◎ |  |  | 86/6/25-89/5/29 | 89/5/29 |  |

各級道路工程進度表（續）

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 台84 | 東西向快速公路北門玉井線E701標 26k+460-27k+000新中至二高系統交流道段新建工程 | ◎ |  |  | 84/5/22-86/7/11 | 86/7/11 |  |
| 台84 | 東西向快速公路北門玉井線E706標38k+000-41k+780走馬瀨玉井段新建工程 | ◎ |  |  | 84/4/29-86/9/21 | 86/9/21 |  |
| 台84 | 東西向快速公路北門玉井線E702標28k+810-32k+000二高系統交流道南寶球場段新建工程 | ◎ |  |  | 84/6/16-86/10/18 | 86/10/18 |  |
| 台84 | 東西向快速公路北門玉井線E703標32k+000-33k+500南寶球場頭社段新建工程 | ◎ |  |  | 84/9/20-86/11/21 | 86/11/21 |  |
| 台84 | 東西向快速公路北門玉井線E704標33k+500-36k+100場頭嗚頭段新建工程 | ◎ |  |  | 84/10/21-87/2/19 | 87/2/19 |  |
| 台84 | 東西向快速公路北門玉井線E705標36k+100-38k+000嗚頭走馬瀨段新建工程 | ◎ |  |  | 84/9/23-87/11/3 | 87/11/3 |  |
| 台84 | 東西向快速公路北門玉井線E701-1標27k+000-28k+810二高系統交流道段新建工程 | ◎ |  |  | 86/2/18-89/6/17 | 89/6/17 |  |
| 台88 | 東西向快速公路高雄潮州線E809標萬大大橋拓寬工程 |  | ◎ |  | 84/5/16-87/2/21 | 87/2/21 |  |
| 台88 | 東西向快速公路高雄潮州線E811標12k+755-14k+500崙頂萬丹段新建工程 | ◎ |  |  | 85/6/17-88/4/2 | 88/4/2 |  |
| 台88 | 東西向快速公路高雄潮州線E812-E816標14k+500-20k+500萬丹竹田段新建工程 | ◎ |  |  | 86/3/15-89/5/12 | 89/5/12 |  |
| 台88 | 東西向快速公路高雄潮州線E802-E806標0k+500-8k+950五甲上寮段新建工程 | ◎ | ◎ |  | 86/9/30-89/6/30 | 89/6/30 | 0k+500-4k+860暨有公路採高架施工。4k+860-8k-950為新闢段 |

各級道路工程進度表（續）

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 台88 | 東西向快速公路高雄潮州線E807標8k+950-10k+400上寮段新建工程 | ◎ |  |  | 86/6/26-89/6/30 | 89/6/30 |  |
| 台9 | 台9線231k+800-232k+700道路新建工程 (花蓮縣壽豐鄉平和村~光榮村) | ◎ |  |  | 84/4/23-86/8/18 | 86/8/18 |  |
| 台9 | 台9線111k+600-111k+700道路拓寬工程 (九宮里) |  | ◎ |  | 86/3/1-86/10/31 | 86/10/31 |  |
| 台9 | 台9線82k+140-82k+485道路拓寬工程 |  | ◎ |  | 85/12/21-86/12/23 | 86/12/23 |  |
| 台9 | 台9線398k+000-402k+000台東至知本段道路拓寬工程 (台東縣) |  | ◎ |  | 86/6/3-87/3/29 | 87/3/29 |  |
| 台9 | 台9線216k+200-216k+850道路拓寬工程 (花蓮市中正橋) |  | ◎ |  | 85/11/13-87/5/6 | 87/5/6 |  |
| 台9甲 | 台9甲線56k+650-58k+500道路拓寬工程 |  | ◎ |  | 86/4/20-87/4/15 | 87/4/15 |  |
| 投69 | 投69線16k+280-18k+700道路拓寬工程 (台中縣魚池鄉) |  | ◎ |  | 87/1/15-87/11/30 | 87/11/30 |  |
| 尚未編號 | 東華大學聯外道路7k+000-8k+000道路新建工程 (花蓮縣吳全村) | ◎ |  |  | 85/10/5-86/11/28 | 86/11/28 |  |
| 尚未編號 | 北二高木柵-石碇交流道連絡道路1k+800-4k+223及AK+000~AK+392段新闢工程 (台北縣深坑鄉) | ◎ |  |  | 84/7/26-87/3/15 | 87/3/15 |  |
| 縣102 | 102線32k+454-35k+180雙溪長泰段道路新建工程 (台北縣貢寮鄉) | ◎ |  |  | 84/10/1-86/12/30 | 86/12/30 |  |

各級道路工程進度表（續）

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 縣102 | 102線35k+576-40k+680長泰福隆段道路改善工程 (台北縣貢寮鄉) |  | ◎ |  | 84/11/1-86/12/30 | 86/12/30 |  |
| 縣107甲 | 東西向快速公路八里新店線107甲線0k+000-2k+169段道路拓寬工程 (台北縣五股鄉) |  | ◎ |  | 85/4/13-86/12/30 | 86/12/30 |  |
| 縣113 | 北二高龍潭交流道連絡道路113線17k+500-20k+780段拓寬工程 (桃園縣平鎮市) |  | ◎ |  | 84/6/1-86/7/21 | 86/7/21 |  |
| 縣114 | 114線永安-中壢11k+700-13k+000段道路拓寬工程 (桃園縣永安鄉) |  | ◎ |  | 85/12/25-86/11/30 | 86/11/30 |  |
| 縣114 | 114線永安-中壢0k+000-4k+000段道路拓寬工程 (桃園縣永安鄉) |  | ◎ |  | 85/11/21-86/12/30 | 86/12/30 |  |
| 縣114 | 浮洲橋改建工程0k+800-2k+360樹林端-板橋端 |  | ◎ |  | 85/1/18-88/6/23 | 88/6/23 |  |
| 縣124 | 124線7k+100-10k+600道路拓寬工程 (苗栗縣頭份鎮) |  | ◎ |  | 87/4/15-88/5/30 | 88/5/30 |  |
| 縣127 | 127線19k+500-21k+600道路拓寬工程 (台中縣霧峰鄉) |  | ◎ |  | 86/11/30-87/10/30 | 87/10/30 |  |
| 縣131 | 131線6k+202-7k+740道路拓寬工程 (南投縣魚池鄉) |  | ◎ |  | 86/11/30-87/11/20 | 87/11/20 |  |
| 縣132 | 132線14k+800-16k+470道路拓寬工程 (台中縣后里鄉) |  | ◎ |  | 86/12/30-87/12/30 | 87/12/30 |  |
| 縣138 | 138線11k+600-13k+300道路拓寬工程 (彰化縣和美鎮) |  | ◎ |  | 86/11/10-87/10/30 | 87/10/30 |  |

各級道路工程進度表（續）

| 道路編號 | 施工範圍 (地名與起迄點之椿號) | 工程性質 |  |  | 施工期間 | 預定完工日期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新闢 | 拓寬 | 復建 |  |  |  |
| 縣139 | 139線36k+500-39k+222道路拓寬工程 (南投縣南投市) |  | ◎ |  | 86/12/20-87/11/30 | 87/11/30 |  |
| 縣139 | 139線22k+300-26k+280道路拓寬工程 (彰化市) |  | ◎ |  | 86/12/10-87/11/30 | 87/11/30 |  |
| 縣146 | 146線10k+767-12k+708道路拓寬工程 (彰化縣大村鄉) |  | ◎ |  | 86/8/15-87/6/10 | 87/6/10 |  |
| 縣157 | 157線臥龍橋暨南化引道截彎取直工程 |  | ◎ |  | 85/11/20-86/12/24 | 86/12/24 |  |
| 縣173 | 173線急水溪橋南端引道第二期改線工程 | ◎ |  |  | 85/6/1-86/11/6 | 86/11/6 |  |
| 縣177 | 177線41k+000-44k+000阿蓮至土庫段道路拓寬工程 (高雄縣) |  | ◎ |  | 85/1/15 | 87/1/9 |  |