「公路行駛時間調查」計畫期末報告初稿

運輸資訊組書面意見             87.6.19

- 本案所有道路分段節點照相資料，請於結案時與Transcad檔案同時提送本所（照相資料如已掃描製作相片檔案則提供電腦檔案即可）。

- 頁1，計畫目標3「建立一標準之調查作業流程與規範」，請於報告中增闢一節「公路行駛時間調查作業流程規範」詳敘。

- 頁6，路段分段點選定原則3，定義說明略為含糊，請再修正。

- 報告書內容行列排列請注意對齊（例如頁6）。

- 頁19，外環道開闢，不予延伸銜接時，舊路線在圖上是否還在？

- 第四章，各分區的調查結果敘述順序編排請統一，例如連絡道是置於國道或縣道之後應使一致。

- 頁26，台2乙起點請公路局再確認。

- 頁27，台2丙在83年改為台2戊，現在是否已沒有「台2丙」？

- 頁88~95，表4.5-1至4.5-3，87年度與83年度調查結果之比較，請加註調查時段特性（如：假日/非假日、尖峰/非尖峰）。

- 頁113，第五章，結論內容（一~五）應為調查摘要，建議另闢一頁「摘要」置於報告內容首頁，本處可省略。

- 3.4節有關GPS適用性之探討不夠嚴謹：¬座標轉換公式在台汽GPS案、新竹公車動態案、公路局GPS(台丈設施普查)案均有使用，其他學術單位如成大、交大…….亦有現成資料可查，本所亦曾提供過相關資料，請研究單位再參考並說明。電源問題可利用車用電源經由轉換後使用；根據本組使用該GPS經驗，GPS接收器電力不足時，會送出不正確資料，惟之前收集的資料尚可使用。同時GPS之初始設定必須為靜止狀態（warm start約須3~5分鐘）。

- 附錄六GPS測試調查結果內容請再針對有以GPS收集到路段行車速率的部份路段，列表比較行車速率以人工調查與GPS調查之結果，並略加分析。